Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 4і постанови КМУ від 11.10.2016N° 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному держ авному реєст рі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Комунальна установа «Любарський психоневрологічний інтернат» Житомирської обласної ради, ЄДРПОУ 03188406, с.Коростки, вул. Лісова, 1, Україна, 13121

1.Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кож ного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Капітальний ремонт (ремонтні роботи з усунення аварій) будівлі банно-прального комплексу КУ "Любарський психоневрологічний інтернат" Житомирської обласної ради за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с.Коростки, вул.Лісова 1,  код за Єдиним закупівельним словником ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація

2. Ідентифікатор закупівлі: ID: UA-2023-07-25-001084-a

3. Очікувана вартість предмета закупівлі: 12 369 349,00 грн. з ПДВ.

4. Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Необхідність проведення Капітального ремонту (ремонтні роботи з усунення аварій) будівлі банно-прального комплексу КУ "Любарський психоневрологічний інтернат" Житомирської обласної ради за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с.Коростки, вул.Лісова 1 обумовлена технічним обстеженням 22/23-ТО, де за результатами був наданий технічний звіт. Висновки та рекомендації технічного звіту слідуючі : Згідно ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 «Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану», технічний стан існуючої будівлі банно-прального комплексу КУ "Любарський психоневрологічний інтернат" Житомирської обласної ради, що знаходиться  за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с.Коростки, вул.Лісова 1 відноситься до 4 стану -  аварійний. Експлуатація будівлі має бути зупинена до відновлення аварійних конструкцій. Виявлені дефекти та пошкодження негативно впливають на експлуатаційні якості будівлі і вимагають їх усунення.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі Капітальний ремонт (ремонтні роботи з усунення аварій) будівлі банно-прального комплексу КУ "Любарський психоневрологічний інтернат" Житомирської обласної ради за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с.Коростки, вул.Лісова 1,  код за Єдиним закупівельним словником ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація  визначені на підставі розробленої та затвердженої проектно-кошторисної документації.  Проектом передбачено капітальний ремонт банно-прального комплексу: демонтажні роботи,перепланування внутрішніх приміщень, заміна віконних та дверних заповнень, влаштування підлоги, внутрішні опоряджувальні роботи, влаштування покрівлі з металочерепиці, утеплення мінераловатними плитами, капітальний ремонт ганків, організація доступності для МГН. Даний об'єкт будівництва за класом наслідків (відповідальності) належить до класу наслідків СС1.

Територія, що прилягає, не благоустроєна, проектом передбачено благоустрій.

Під час виконання робіт повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України.

Учасник визначає вартість робіт, які він пропонує виконати за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені (витрати на страхування та інші витрати). До розрахунку ціни входять усі види робіт, у тому числі й ті, які доручатимуться для виконання третім особам. Не врахована Учасником вартість окремих робіт не сплачуються Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній його ціни пропозиції конкурсних торгів.

З метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання/матеріалів, роботи повинні бути виконанні з дотриманням технології виконання даного виду робіт, відповідати вимогам встановлених будівельних норм, правил та стандартів встановлених для такого виду робіт, про що у складі тендерної пропозиції учасники надають гарантійний лист.

Вартість пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на торги та інших документів пов’язаних із поданням тендерної пропозиції та самостійно несе всі витрати за їх отримання, про що у складі тендерної пропозиції надається відповідний гарантійний лист.

Витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням тендерної пропозиції, не відшкодовуються Замовником (в тому числі у разі відміни торгів чи визнанні торгів такими, що не відбулися).

Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється замовником.

У разі наявності в предметі закупівлі, його технічних та якісних характеристиках, у найменуванні робіт технічного завдання посилань на конкретні торгівельну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові фірми, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, конструкцію, тип обладнання або матеріал, після такого посилання слід розуміти  «або еквівалент».

6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення визначений згідно проектно-кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва і становить 12 369 349,00 грн, з ПДВ. Вид предмета закупівлі – робота.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі кошторисної документації яка складена відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

Очікувана вартість капітального ремонту  (ремонтні роботи з усунення аварій) будівлі банно-прального комплексу КУ "Любарський психоневрологічний інтернат" Житомирської обласної ради за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с.Коростки, вул.Лісова 1 становить  12 369 349,00 тис.грн.з ПДВ;